评标细则

（小学部功能装修工程）

一、招标文件要求，核对标书以下资料：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人委托代理人的委托书

（4）企业营业执照、相关资质证书

（5）投标报价（包括报价汇总表、工程量清单报价表）

（6）组织设计施工方案

（7）质保承诺

（8）相关业绩证明

以上材料，缺一即作废标处理。

二、填写《评标会审综合评分表》

1、投标报价（满分60分）：

以有效投标文件的投标价算术平均值为 A ，评标基准价 =A×K，K 值设置为90%。评标价等于评标基准价的得满分60分；偏离评标基准价的相应扣减得分。

每小于或等于评标基准价5%，扣除1分，每大于或等于评标基准价5%，扣除2分.

投标价格若低于招标人概算的60%，不作为评标基准价，做废标处理。

2、施工组织方案（36分）

以下各项目，评委根据投标书内容酌情打分

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书响应程度 | 2 | 标书的规范程度 |
| 2 | 深化设计 | 10 | 对现场施工与深化设计的协调把控能力 |
| 3 | 施工进度计划表 | 1 | 根据工期要求，以天为单位编制进度计划，要求在保证安全和质量的前提下，尽量缩短工期，计划合理可行。 |
| 4 | 施工方案 | 15 | 根据图纸和清单，编制各项工序详细的施工方案 |
| 5 | 管理人员组成 | 1 | 以图标形式编制管理人员层次组成 |
| 6 | 文明施工 | 1 | 工地文明施工措施 |
| 7 | 成品保护 | 2 | 工地成品保护措施 |
| 8 | 质量管理 | 2 | 保证进场材料及施工的质量与安全的措施 |
| 9 | 安全管理 | 1 | 工地安全管理的措施 |
| 10 | 成本控制 | 1 | 保证安全、质量及工期的前提下，如何为学校节约成本 |
| 合计 |  | 36 |  |

3、质保期及维修承诺（满分2分）

质保期要求2年及以上，并附质保期内维修响应时间。

4、企业相关业绩（满分2分）

企业近3年内业绩，提供同规模项目施工合同复印件，不少于3项。

备注：按照本评标办法评标，推荐最终得分最高者为意向中标人；投标人得分出现绝对相等时，按得分高的投标报价、施工组织、维修质保、相关业绩的顺序推荐意向中标人。

南京市金陵中学河西分校

2017-11-7